HEADS OF TERMS (HoT) — MISSION LTA / AMO (TRIPARTITE)

Contrôle technique & financier — « Verrou de contrôle »
(Fondé de pouvoir technique | Reporting DG FPI)

Projet : Relance de l’Unité de Production d’Engrais (Boma / Triomf RDC)

CONFIDENTIEL — DRAFT DE NÉGOCIATION

Version: v1.1 | Date: 11 février 2026

Auteur: InfraDev.Africa — Key Expert: Ted Kivoto Isengingo

Tags: #InfraDev #FPI #Boma #Triomf #AFRICOM #AMO #LTA #VerrouDeControle #BCC #IGF #PPP

# 1. Objet du document

Le présent Heads of Terms (HoT) fixe les principes commerciaux et opérationnels de la mission de contrôle indépendant (LTA/AMO) réalisée par InfraDev.Africa, dans un schéma où la rémunération est budgétée au projet (CAPEX) et sécurisée via un mécanisme de paiement indépendant (compte séquestre/escrow) afin d’éviter toute capture par l’opérateur, avec un reporting exclusif au Directeur Général du FPI.

# 2. Parties (à confirmer)

| Bailleur / Autorité de contrôle | Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) — Direction Générale |
| --- | --- |
| Entreprise projet / Payeur | AFRICOM [raison sociale complète + RCCM/IDNAT + adresse] |
| Partenaire technique / Exécutant | Triomf RDC / Triomf SA [détails à confirmer] |
| Conseil / Contrôleur (LTA) | InfraDev.Africa (Kumea Africa Holding SARL) — RCCM: CD/KNG/RCCM/24-B-01462 ¦ IDNAT: 01-A0101-N49087K |

# 3. Gouvernance & indépendance

InfraDev agit comme tiers de confiance technique: ses certifications conditionnent les paiements (« no cert = no pay »).

InfraDev rapporte exclusivement au DG du FPI (canal direct).

Le projet assure le financement des honoraires via un compte séquestre/escrow préfinancé. L’opérateur (AFRICOM) n’a aucun droit d’instruction sur les conclusions techniques ni sur le déclenchement des paiements d’honoraires du LTA.

Triomf RDC/SA et fournisseurs coopèrent et donnent accès aux preuves nécessaires.

# 4. Durée — engagement minimum

Durée cible: 36 mois (engagement minimum), alignée sur le cycle de financement et la période critique d’exécution. Prolongation possible par avenant.

# 5. Périmètre (scope) — synthèse

Audit initial (J0–J30): état des lieux Boma + audit fournisseurs RSA + mise en place outils.

Contrôle continu: pré-approbation des factures/situations, contrôle avancement physique/financier, preuves terrain, visa « Bon à payer ».

Rapports mensuels de conformité (incluant, si requis, volet ESG/HSE).

Alertes ad hoc au DG en cas d’écarts critiques.

# 6. Key expert, équipe & remplacement

Key Expert (proposé) : Ted Kivoto Isengingo — Managing Director, InfraDev.Africa.

InfraDev garantit la disponibilité du Key Expert et de l’équipe mobilisée selon le plan de charge.

Tout remplacement du Key Expert est soumis à l’accord préalable du DG du FPI.

Recours possible à des sous-consultants (ESG/HSE, juridique, QA/QC) sous responsabilité InfraDev.

# 7. Modalités de rémunération (à finaliser)

La mission est budgétée au projet au titre des « Frais de contrôle & surveillance » (CAPEX). Pour garantir l’indépendance du LTA (éviter que l’entité auditée contrôle le paiement), les honoraires sont préfinancés dans un compte séquestre (escrow) irrévocable avant le démarrage. Les décaissements d’honoraires sont automatiques sur base des livrables transmis au DG du FPI (rapport mensuel de conformité / avis de certification), sans approbation de l’opérateur ou du partenaire technique.

Paramètres à finaliser: (i) Banque/agent séquestre; (ii) montant ring-fencé (12 mois glissants minimum, idéalement 36 mois); (iii) calendrier de décaissement; (iv) mécanisme de rechargement automatique si solde < 3 mois.

Les chiffres ci-dessous sont des placeholders structurants — à ajuster après accès au budget et au calendrier contractuel.

## 7.1 Structure de fees — option recommandée

| Composant | Base | Montant (USD) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Retainer mensuel LTA | Mensuel (36 mois) | [à proposer] | Inclut reporting, certifications, coordination, réunions DG |
| J0–J30 Audit initial | Forfait | [à proposer] | État des lieux Boma + audit RSA + outils (registre/grille) |
| Missions terrain | Par mission | [à proposer] | Per diem + logistique selon ordre de mission |
| Frais de déplacement | Au réel / plafonné | [à proposer] | RSA↔Boma, Kin↔Boma (billets, hôtels, transferts) |
| Option ESG/HSE | Mensuel ou forfait | [à proposer] | Registre + checklist + section report / incidents |

## 7.2 Clause de plafond (cap) liée à la valeur du contrat

Plafond indicatif: [0,8%–1,2%] de la valeur totale du projet/contrat, à confirmer selon le budget et la matrice risques. Un plafond protège AFRICOM, tandis qu’un retainer assure la continuité de contrôle exigée par la BCC.

# 8. Modalités de paiement

Paiement du retainer: mensuel, payé depuis l’escrow, déclenché à réception du Rapport Mensuel de Conformité (J+5 maximum).

Paiement de l’audit initial: 50% à l’Ordre de Service (OS), 50% à remise du rapport J+30 (paiement via escrow).

Frais terrain: sur ordre de mission validé (DG FPI) + justificatifs, avec plafond par mission.

Retenue / suspension: en cas de non-coopération documentée d’une partie, InfraDev notifie le DG.

# 9. Clauses clés (compliance)

Anti-corruption / conflit d’intérêts: déclaration + obligation de signalement.

Confidentialité: informations projet et conclusions techniques.

Données & preuves: archivage sécurisé (data-room minimum).

Non-subordination: InfraDev conserve son indépendance d’analyse.

Limitation de responsabilité: InfraDev certifie l’existence et la fonctionnalité technique des actifs (CAPEX->assets) et la conformité documentaire des paiements. InfraDev n’émet aucune opinion sur la viabilité commerciale (OPEX, ventes, rentabilité) ni sur la performance opérationnelle de l’usine.

Résiliation: pour cause (faute grave, non-paiement, non-coopération), avec préavis [30 jours].

# 10. Prochaines étapes (J0–J15)

Valider le schéma contractuel (tripartite) + désignation officielle du Key Expert.

Émettre l’Ordre de Service (OS) donnant mandat d’accès au site et aux fournisseurs RSA.

Définir le circuit documentaire: factures → preuves → certification → décaissement.

Produire la note « Flash » destinée à appuyer la levée des mesures conservatoires (BCC).

# 11. Signatures (principes)

Ce HoT n’est pas un contrat. Il sert de base à la rédaction du contrat final et des Termes de Référence (ToR) à signer entre les parties.

| FPI (DG) | AFRICOM (DG/DF) | InfraDev.Africa (MD) |
| --- | --- | --- |
| Nom: ____________________ Signature: _______________ Date: ____________________ | Nom: ____________________ Signature: _______________ Date: ____________________ | Nom: ____________________ Signature: _______________ Date: ____________________ |